Mariano Radusky

CUIT: 20-37457034-0
Dirección: Roma 1039, Córdoba capital, Argentina
mail: mradusky@gmail.com
Teléfono: 351 789-4937

Presupuesto Web

Validez hasta: 30 de Noviembre de 2021

Presupuesto de sitio web para Runa Juyas con las siguientes características:

Cinco páginas de contenido con espacio de galería de fotos, contacto, promociones, novedades y sobre la empresa.

Descripción	Coste
Diseño del sitio	$ 5.000
Adaptación de imágenes	$ 4.200
Desarrollo de sitio web	$ 30.000
Carga de contenido	$ 3.200
Configuración de SEO	$ 1.500
Busqueda de hosting	$ 4.800
Configuración de Hosting	$ 2.500
Total	$ 51.200

Tiempo estimado de entrega: 8 días hábiles

1. Diseño del sitio: Consiste en generar un esquema tentativo del sitio web solicitado que permita establecer las pautas que se deben seguir para el desarrollo del sitio. Tras ser creado el esquema se le entregará al cliente con la finalidad de obtener un feedback que permita realizar los ajustes necesarios antes de comenzar el desarrollo.
2. Adaptación de las imágenes: Debido a las características de las imágenes provistas por el cliente, es necesario realizar una revisión, clasificación y transformación que optimicen el uso del espacio contratado por el cliente. En esta etapa el cliente debe confirmar que las imágenes son las correctas y debe establecer un orden de importancia para definir en qué sección serán utilizadas.
3. Desarrollo de sitio web: Etapa de creación y programación del sitio.
4. Configuración de SEO: Consiste en establecer los mecanismos que permiten a los motores de búsqueda y así facilitar el alcance a los clientes objetivo.
5. Búsqueda de hosting: Se le proveerá alternativas para el alojamiento del sitio web que se ajuste a las necesidades del sitio. En este momento el cliente tendrá que tomar la decisión del servidor elegido así como la adquisición del dominio.
6. Configuración de hosting: Carga de información a hosting elegido y puesta en marcha de la página.